# 🏛️ PROJETUS — Automação Transfer Gov

Status: 🚧 Sprint 2 em desenvolvimento
Cliente: PROJETUS (Philipe Melo)
Valor: R$5.000/mês
Data de início: 2026-02-02
Owner: Paulo Loureiro / Sigma Intel

## 🎯 Objetivo

Desenvolver sistema automatizado para extrair, processar e qualificar leads do Painel Gerencial do Transfer Gov, eliminando o processo manual atual e integrando com CRM.

## 🚨 Problema Atual

Hoje (processo manual):

- 4.100 propostas processadas por ano

- Equipe gasta horas copiando dados de planilhas do Transfer Gov

- Dados espalhados em múltiplas fontes (apoiadores, emendas, programas)

- Impossível processar tudo manualmente

- Perda de oportunidades por falta de velocidade

Consequências:

- Operação não escala

- Alto custo de tempo/equipe

- Leads passam despercebidos

- Competidores chegam primeiro

## 💡 Solução

Sistema automatizado que:

- Acessa Painel Gerencial do Transfer Gov diariamente (9h)

- Extrai propostas ativas/recentes

- Cruza dados de apoiadores, emendas e programas

- Qualifica leads baseado em critérios do cliente

- Alimenta CRM automaticamente

- Envia alertas de novas oportunidades

## 📊 Impacto Esperado

| Métrica | Antes (Manual) | Depois (Automação) |
| --- | --- | --- |
| Tempo de processamento | 4-6 horas/dia | 30 min/dia |
| Cobertura | ~30% das propostas | 100% das propostas |
| Velocidade | 1-2 dias após publicação | Mesmo dia (9h) |
| Erros | Alto (manual) | Baixo (validação) |
| Equipe necessária | 2-3 pessoas | 1 pessoa (supervisão) |

## 🏢 Sobre o Cliente

PROJETUS

- Líder em captação de recursos governamentais via Transfer Gov

- +R$400M captados

- 96% taxa de aprovação

- 4.100 propostas processadas (último ano)

Decisores:

- Philipe Melo — CEO (3 empresas, MBA global, 10% equity Japão)

- Tito Santana — Ponte técnica / Gestor de projeto

Canais: Slack (canal dedicado) + WhatsApp

## 🔄 Fluxo do Sistema

┌─────────────────────────────────────────┐

│  Transfer Gov                           │

│  (Painel Gerencial)                     │

│  • Propostas                            │

│  • Apoiadores                           │

│  • Emendas                              │

│  • Programas                            │

└────────────────┬────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────┐

│  CRAWLER (Playwright)                   │

│  • Login automatizado                   │

│  • Navegação programática               │

│  • Download de planilhas                │

│  • Códigos dinâmicos                    │

└────────────────┬────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────┐

│  ETL PIPELINE (Python/Pandas)           │

│  • Parse planilhas                      │

│  • Merge cross-reference                │

│  • Deduplicação                         │

│  • Enriquecimento                       │

│  • Scoring/Qualificação                 │

└────────────────┬────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────┐

│  DATABASE (PostgreSQL)                  │

│  • Histórico completo                   │

│  • Propostas                            │

│  • Apoiadores                           │

│  • Emendas                              │

│  • Programas                            │

└────────────────┬────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────┐

│  CRM INTEGRATION                        │

│  • API/Webhook                          │

│  • Mapeamento de campos                 │

│  • Prevenção de duplicatas              │

│  • Histórico de sincronização           │

└─────────────────────────────────────────┘



## 🛠️ Stack Técnico

### Backend

- Linguagem: Python 3.11+

- Crawler: Playwright (headless browser)

- Scheduler: Cron + Supervisor

- Database: PostgreSQL 15+

- Cache: Redis 7+

- ETL: Pandas

### Processamento

- Planilhas: openpyxl, pandas

- AI/ML (opcional): OpenAI API para classificação/scoring

### Infraestrutura

- Hosting: Oracle Cloud Free Tier (ou Railway)

- Logs: Winston + arquivo local

- Monitoramento: Sentry (erros) + Uptime Kuma (health)

### Integração

- CRM: TBD (aguardando Tito)

- Notificações: Telegram Bot (alertas pra equipe)

## 📋 Entregas

### Sprint 2 (atual) — 4 semanas

Semana 1:

- Setup ambiente de desenvolvimento

- Obter credenciais Transfer Gov (Tito)

- Implementar crawler MVP (login + navegação básica)

- Testar extração de uma proposta

Semana 2:

- Crawler completo (download de planilhas)

- Parser de planilhas (Excel → JSON/CSV)

- Armazenamento em PostgreSQL

- Testes com dados reais

Semana 3:

- ETL pipeline (merge de dados)

- Deduplicação

- Scoring básico (critérios do Tito)

- Scheduler diário (9h)

Semana 4:

- Integração CRM (API)

- Dashboard de monitoramento (opcional)

- Testes finais

- Deploy produção

## 📊 Métricas de Sucesso

### Operacionais

- ✅ Uptime: >95% de execuções bem-sucedidas

- ✅ Latência: Extração completa em <30min

- ✅ Precisão: >90% dos dados extraídos sem erro

### Negócio

- ✅ Redução de tempo: -80% vs processo manual

- ✅ Volume: 100% das propostas do dia extraídas

- ✅ Qualificação: >70% dos leads marcados como qualificados

## ⚠️ Riscos & Mitigações

### 1. Códigos dinâmicos do Transfer Gov

- Risco: Alto

- Impacto: Bloqueio do crawler

- Mitigação: Playwright headless + sessões persistentes + retry logic

### 2. Estrutura de dados inconsistente

- Risco: Médio

- Impacto: Parsing falha

- Mitigação: Parser robusto com fallbacks + validação

### 3. Rate limiting / Bloqueio de IP

- Risco: Médio

- Impacto: Impossibilidade de extração

- Mitigação: Proxies rotativos + delays aleatórios + user-agent rotation

### 4. Mudanças no painel do Transfer Gov

- Risco: Médio

- Impacto: Crawler quebra

- Mitigação: Monitoramento + alertas + manutenção contínua

### 5. Dependência de credenciais

- Risco: Baixo

- Impacto: Sistema para se credenciais expiram

- Mitigação: Refresh automático + alertas

## 🚀 Próximos Passos

### Imediato (esta semana)

- ✅ Documentar projeto (este arquivo)

- 🔲 Tito enviar credenciais Transfer Gov

- 🔲 Tito confirmar CRM usado + documentação API

- 🔲 Tito/Philipe definir critérios de qualificação

- 🔲 Paulo: Setup repo GitHub privado

- 🔲 Paulo: Proof of concept crawler

### Próxima semana

- 🔲 Crawler funcional completo

- 🔲 Implementar ETL básico

- 🔲 Tito validar primeiras extrações

- 🔲 Configurar scheduler diário

## 💰 Oportunidades Adicionais

### 1. BI Estratégico (projeto separado)

Descrição: Análise de concentração geográfica de aprovações para planejamento de expansão.

Valor estimado: R$3.000-5.000 (projeto pontual)

Timeline: 2-3 semanas

Pitch: "Philipe, temos os dados de todas as aprovações. Podemos mapear onde vocês têm mais sucesso e onde tem gap geográfico pra expansão."

### 2. Automação WhatsApp (projeto separado)

Descrição: Lista de transmissão automatizada para todos os contatos extraídos.

Valor estimado: R$2.000-3.000 setup + possível mensal

Timeline: 1-2 semanas

Pitch: "Podemos automatizar lista de transmissão pra esses 4.100 contatos com mensagens personalizadas."

### 3. Skynet Unit (agente dedicado)

Descrição: IA própria 24/7 pra atender leads e clientes da PROJETUS.

Valor estimado: $3.000+/mês

Timeline: 2-3 semanas setup

Pitch: "E se a PROJETUS tivesse uma IA própria 24/7 pra atender leads e clientes?"

### 4. Mentoria/Substituição de Dev (Alace)

Descrição: Philipe mencionou possível necessidade de substituir ou mentorar dev atual.

Valor estimado: Aumento de escopo (horas) ou projeto adicional

Timeline: A definir

## 📂 Estrutura do Projeto

projects/projetus/

├── README.md                  # Este arquivo

├── ARCHITECTURE.md            # Arquitetura técnica detalhada

├── API_SPEC.md                # Especificação de APIs

├── docs/

│   ├── transfer-gov-guide.md  # Guia do Transfer Gov

│   ├── data-model.md          # Modelo de dados

│   └── deployment.md          # Guia de deploy

├── backend/

│   ├── crawler/               # Playwright crawler

│   ├── etl/                   # Pipeline ETL

│   ├── api/                   # API REST

│   └── db/                    # Schema PostgreSQL

├── scripts/

│   ├── setup.sh               # Setup inicial

│   ├── deploy.sh              # Deploy produção

│   └── test-crawler.sh        # Testes do crawler

└── infrastructure/

├── docker-compose.yml     # Containers locais

├── postgres/              # Schema + migrations

└── monitoring/            # Uptime Kuma config



## 📞 Comunicação

Canal principal: Slack (canal dedicado PROJETUS)
Backup: WhatsApp grupo
Frequência: Daily updates durante sprint ativo
Reuniões: Bi-weekly sync (Tito + Paulo)

## 📝 Documentos de Referência

- Reunião 1 (2026-02-02) — Fechamento do contrato

- Reunião 2 (2026-02-03) — Sprint 2 kickoff

- Painel Transfer Gov — Sistema alvo

## 🔄 Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor | Mudanças |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-03 | Paulo Loureiro | Projeto inicial baseado em reuniões |

Responsável: Paulo Loureiro
Email: paulo@sigmaintel.io
Company: Sigma Intel

Cliente: PROJETUS / Philipe Melo / Tito Santana

Última atualização: 2026-02-03